## Slide 1: Sherry化妆品销售系统
Forus项目小组
2010-01-15

## Slide 2: 我们的工作
基本实现项目初期定义的全部需求，达到
预期的目标
实现电子商务基本要求（除银行接口部分）
共实现8个模块，29个大功能点
文档按性质装订成册11本，共743页
SVN版本提交更新937次

## Slide 3: 我们的工作
代码量统计 查看详细数据信息
项目代码行数（不包含测试）：
程序行总数： 29002 (共163个文件)
代码行总数： 23555 (80.77%)
注释行总数： 2564 (8.79%)
空白行总数： 3045 (10.44%)

## Slide 4: 我们的工作
代码量统计
测试代码
程序行总数： 2077 (共13个文件)
代码行总数： 1087 (52.34%)
注释行总数： 784 (37.75%)
空白行总数： 206 (9.92%)

## Slide 5: 我们的工作
SVN状态

## Slide 6: 我们的特色
Forus
力求规范
注重过程
分工协作
勇于探索

## Slide 7: Frous项目小组成立及立项
项目小组成立伊始便着手制定自己的规范：
明确人员角色分工
明确文档命名规范
将CMM能力成熟度模型与项目开发结合

## Slide 8: 确定CMM能力成熟度模型
在我们看来，1级的组织经常碰壁，2级和3级
的组织开始知道壁垒在哪里，而4级和5级的组织
开始在为他们的竞争对手设置壁垒。
——John Major
（摩托罗拉软件方案部前高级副总裁）

## Slide 9: CMM的五个级别
初始级
已定义级
优化级
可重复级
受管理级

## Slide 10: 建立配置管理库
根据CMM的要求建立配置管理库：
明确目录层次结构
注意文档管理记录
工作过程小组及时发现问题并讨论

## Slide 11: 项目进行过程不断调整
随着项目和课程的进行，我们不断调整：
增加PSP、TSP等配置项
删除不需要的部分配置项
不断摸索，寻找适合我们的方式

## Slide 12: 建立工时管理系统
架设One point Project系统进行管理：
系统展示
制定工作计划和安排 展示甘特图
不断调整并记录时间安排 展示甘特图

## Slide 13: 在技术方面不断学习
.NET 是一种较成熟的技术，我们需要学习的
东西相对多一点，尝试采用较高层次技术：
设计一种比较好的架构
使用MemberShip权限管理
采用映射机制进行数据显示

## Slide 14: 程序架构的特色
抽取公共模块，以方便复用
使用实体类进行数据传递，增加灵活性
对异常控制，避免暴露系统错误信息
三层架构，方便后期维护和二次开发
全部配置信息在web.config中统一管理

## Slide 15
部分代码展示

## Slide 16: 映射机制

## Slide 17
数据访问层

## Slide 18: 质量保证
整个项目开发过程中时刻监控产品质量
及时发现项目开发过程中的问题
记录项目开发过程中问题，为以后参考
详细设计评审报告单
详细设计评审记录表

## Slide 19: 风险管理
及时发现问题并讨论解决方案
估计潜在风险并提前预防
维护风险库为后期的项目开发做积累

## Slide 20: 项目监控
每个阶段相应角色主要负责
每周至少一次会议，总结并做小计划
及时发现问题并与组员讨论解决方案

## Slide 21: 注重积累
制作文档模板，并在开发过程中不断维护
将程序中的公共模块抽取并维护
CMM的标准基本符合可重复级的要求

## Slide 22: Sherry化妆品销售系统展示